附 件

中央生态环境保护督察55项整改任务

验收销号表

单位：内蒙古自治区工业和信息化厅

整改任务	第二轮中央生态环境保护督察第55项整改任务：呼和浩特、包头、呼伦贝尔、通辽等盟市部分工业园区依托城镇生活污水处理厂处理工业废水，工业废水污染物浓度超过城镇污水处理厂管控要求，导致城镇生活污水处理厂不能稳定运行，甚至存在超标排污问题。
责任单位	呼和浩特市、包头市、通辽市、呼伦贝尔市政府，自治区工业和信息化厅、生态环境厅、住房和城乡建设厅
整改目标	推进呼和浩特市，包头市，通辽市，呼伦贝尔市等工业园区污水处理设施建设，确保达标排放。
整改措施	(1)自治区工业和信息化厅牵头组织生态环境厅，住房和城乡建设厅对呼和浩特市，包头市，通辽市，呼伦贝尔市等盟市，于2022年9月底前完成工业园区依托城镇污水处理厂处理工业废水情况摸底排查和可行性评估，确定每个园区的具体解决方案。

(2)对评估后需要建设工业园区污水处理厂的，盟市在2022年10月底前制定建设方案，形成工业园区污水处理厂建设项目台账。2023年6月底前完成前期手续并开工，2024年12月底前建成投运。

(3)对评估后可以依托城镇生活污水处理厂处理工业废水的工业园区，园区管委会加强日常监管，盟市生态环境部门加强执法监管，强化抽查检查，确保工业废水污染物浓度达到城镇污水处理厂管控要求。
完成情况	上报完成情况：

一是呼和浩特经济技术开发区、敕勒川乳业开发区、托克托经济开发区、和林格尔乳业开发区、清水河经济开发区5个园区均已建成工业污水处理厂并稳定运行；呼和浩特航天经济开发区于2023年获批成立，根据园区发展规划，正在同步启动工业污水处理厂的前期规划工作，以保障未来产业发展需求；呼和浩特科技城经济开发区依托城镇污水处理厂，经评估无需建设工业污水处理厂，具备依托可行性；呼和浩特高新技术产业开发区需要新建金桥工业污水处理厂，目前，金桥工业园区污水处理厂已建设完成，并投入使用。

二是包头铝业产业园区、土右新型工业园区、达茂零碳园区已建成污水处理厂；包头金山经济开发区工业企业污水零排放；包头市其余5个园区开展了依托城镇污水处理厂处理工业废水情况摸底排查和可行性论证，出具了《包头市工业园区依托城镇生活污水处理厂处理工业废水调研论证报告》。经评估论证，包头昆都仑经开区（原昆区金属深加工园区）、包头装备制造产业园区（青山区装备制造产业园区）、包头稀土高新区需要建设工业园区污水处理厂，目前均已建成投运；包头新材料产业园区（九原区工业园区）和包头石拐工业园区无需新建污水处理厂。

三是呼伦贝尔扎赉诺尔工业园区建成污水处理厂；呼伦贝尔陈巴尔虎旗工业园区驻园企业自建污水处理厂污水回用无外排；呼伦贝尔经济技术开发区、呼伦贝尔扎兰屯工业园区、呼伦贝尔阿荣旗工业园区、呼伦贝尔牙克石工业园区、满洲里边境经济合作区5个工业园区经可行性评估，可依托城镇污水处理厂处理工业废水。此外，呼伦贝尔牙克石工业园区根据未来发展，已建成应急污水处理厂1座，通过工程验收。

四是通辽开鲁生物医药开发区于2023年6月完成了管线重铺工程，所有企业污水均排入工业园区污水处理厂，分离后城镇污水处理厂运行稳定达标；通辽奈曼工业园区、库伦工业园区已建成工业园区污水厂；通辽科左中旗工业园区已建成2座工业园区污水厂，分别是花吐古拉园区污水厂和宝龙山园区污水厂；通辽科尔沁工业园区、霍林郭勒高新技术产业开发区、科左后旗工业园区、经济技术开发区等4个园区依托城镇污水厂处理工业废水，开展了可行性评估，无需建设工业污水处理厂，具备依托可行性；通辽扎鲁特工业园区鲁北产业园煤化工区已自建工业污水处理厂，鲁北产业园食品加工区已开展依托可行性评估论证，经论证可依托城镇污水处理厂，无需建设工业污水处理厂。

核查完成情况：

自治区工信厅在前期资料初审、补充的基础上会同自治区生态环境厅、住建厅，邀请相关领域专家，组成现场核查组，采取座谈了解、资料审核、现场核查等方式，对《内蒙古自治区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》中第55项整改任务的整改完成情进行了验收销号核查。专家组对整改任务逐项进行了认真审核，相关盟市工信局组织相关单位围绕现场核实情况进一步补充了佐证资料。经核查，呼和浩特、包头、呼伦贝尔、通辽市工业园区落实了整改措施，符合销号条件。